Reporte del segundo sprint

Tabla de Contenido

1. Introducción
2. Cronograma del Hito 2
3. Información de los ítems realizados
   1. Documento de Especificación de Requisitos
   2. Documento de Especificación de UI
   3. Documento de Especificación de la Base de Datos
   4. Módulo de Autenticación de Usuario
   5. Módulo Página Principal
   6. Módulo de Reportes
4. Resumen de la reunión retrospectiva
   1. Información de la reunión
   2. Preguntas realizadas en la reunión retrospectiva

Historial de Cambios

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Autor(es) | Descripción | Fecha |
| 1,0 | 1. Cueto Salazar, Sebastian Antonio 2. Calderon Flores, Ricardo Aldair 3. Bellido Medina, Kelly Milene 4. Castillo Layme, Sebastian Fernando 5. Choy Rios, Mateo Alejandro 6. Bartolo Húngaro, Jhonathan Alfredo 7. Mattos Hilario, Yayir Flavio 8. Lorenzo Ramos, Daniel David | 1. Introducción 2. Cronograma del Hito 2 3. Información de los ítems realizados 4. Resumen de la reunión retrospectiva | 16/05/2024 |

# Introducción

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | | |
| Sistema de alertas en contra del tráfico ilegal de fauna silvestre y doméstica en el Perú - UYWA | | |
| **Objetivo del Documento** | | |
| Este documento tiene como objetivo ser un reporte de las actividades del Hito 2 del proyecto UYWA, de acuerdo con el cronograma planteado | | |
| **Inicio** | **Fin** | **Nro de Hito** |
| 16/05/2024 | 21/05/2024 | 2 |

1. **Cronograma del Hito 2**

A continuación, se adjunta el cronograma del Hito 2 del proyecto UYWA.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Item** | **Nomenclatura** | **Apellido/Nomenclatura del Rol** | **Inicio** | **Fin** |
| **Verificar los Requisitos del Software** | *Documento de Especificación de Requisitos* | UW-DER.DOCX | **Cueto/JP, Bartolo/AF** | 29/04/2024 | 02/05/2024 |
| **Verificar documento de Especificación de UI** | *Documento de Especificación de UI* | UW-DEUI.PDF | **Cueto/JP, Bellido/UX** | 29/04/2024 | 02/05/2024 |
| **Verificar documento de Especificación de la Base de Datos** | *Documento de Especificación de la BD* | UW-DEBD.PDF | **Cueto/JP, Castillo/ADB** | 29/04/2024 | 02/05/2024 |
| **Modular Autenticación de Usuario (Registro)** | *Módulo de Autenticación de Usuario* | - | **Calderon/DF, Lorenzo/DB, Bartolo/AF** | 03/05/2024 | 09/05/2024 |
| **Modular Información de la Página** | *Modulo Página Principal* | - | **Lorenzo/DB, Calderon/DF, Bellido/DF, Choy/tester** | 09/05/2024 | 15/05/2024 |
| **Modular Reportes de Usuarios** | *Módulo de Reportes* | - | **Calderon/DF, Bellido/DF, Cueto/JP** | 09/05/2024 | 15/05/2024 |
| **Realizar Sprint Retrospective** | *Reporte del Segundo Sprint* | UW-RSS.DOCX | **Cueto/JP** | 16/05/2024 | 21/05/2024 |

# Información de los ítems realizados

* 1. Documento de Especificación de Requisitos

-Fecha de Finalización: 02/05/2024

-Persona Responsable: Cueto, Bartolo

* 1. Documento de Especificación de UI

-Fecha de Finalización: 02/05/2024

-Persona Responsable: Cueto, Bellido

* 1. Documento de Especificación de la Base de Datos

-Fecha de Finalización: 02/05/2024

-Persona Responsable: Cueto, Castillo

* 1. Módulo de Autenticación de Usuario

-Fecha de Finalización: 09/05/2024

-Persona Responsable: Calderon, Lorenzo, Bartolo

* 1. Módulo de Página Principal

-Fecha de Finalización: 15/05/2024

-Persona Responsable: Lorenzo, Calderon, Bellido, Choy

* 1. Módulo de Reportes

-Fecha de Finalización: 15/05/2024

-Persona Responsable: Calderon, Bellido, Cueto

# Resumen de la reunión Retrospectiva

En la reunión retrospectiva del sprint se realizó una comparación entre lo planteado en el cronograma y los ítems cumplidos a la fecha con el objetivo de conocer el avance del equipo durante esta fase. Asimismo, se realizó una serie de preguntas para conocer las opiniones de los miembros del equipo sobre su desarrollo en este sprint.

# Información de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar** | Reunión Discord |
| **Fecha** | 19/05/2024 |
| **Número de Sprint** | 2 |
| **Personas Asistentes a la reunión** | 1. Cueto Salazar, Sebastian Antonio 2. Calderon Flores, Ricardo Aldair 3. Bellido Medina, Kelly Milene 4. Castillo Layme, Sebastian Fernando 5. Choy Rios, Mateo Alejandro 6. Bartolo Húngaro, Jhonathan Alfredo 7. Mattos Hilario, Yayir Flavio 8. Lorenzo Ramos, Daniel David |

1. Preguntas Realizadas en la Reunión Retrospectiva

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué aciertos hubo durante el segundo sprint? | ¿Qué desaciertos hubo durante el sprint? | ¿Qué propuestas de mejora plantearías? |
| * Las tareas se completaron con éxito dentro de las fechas que se contemplaron * El equipo de desarrollo se pudo adaptar a situaciones inesperadas que surgieron durante la realización del proyecto * Hubo buena comunicación durante la reunión, lo que nos permitió acabar la reunión de manera rápida y concisa para seguir trabajando en el proyecto | * Se modificaron las fechas y algunos ítems con respecto al cronograma del proyecto, debido a una falta de comunicación al principio del proyecto * Algunos miembros del equipo se encontraron con una carga de trabajo significativamente mayor que otros, lo que llevó a estrés y disminución de la moral en algunas partes del equipo. | * No sobrecargar de trabajo a solo algunas personas y tratar de dividir las tareas de una manera más equitativa, siempre y cuando el jefe de proyecto sea un guía para los demás. * Asegurarse de que todos los procesos, decisiones y cambios estén bien documentados, facilitando la transferencia de conocimientos y mejorando la referencia futura. * Monitorear y ajustar la distribución de tareas para asegurar que todos los miembros del equipo tengan una carga de trabajo razonable y equilibrada, evitando el estrés y mejorando la moral del equipo. |

Conclusión:

El segundo sprint ha sido una experiencia enriquecedora para todo el equipo. Hemos logrado cumplir varios de nuestros objetivos y, a la vez, hemos aprendido importantes lecciones que

nos ayudarán a mejorar en el futuro. La colaboración y la comunicación efectiva fueron puntos fuertes que nos permitieron avanzar en el desarrollo del proyecto.

Sin embargo, durante este las fechas del hito 2 detectamos algunas anomalías en nuestro cronograma, por lo que tuvimos que corregirlo entre todos los miembros del proyecto para asegurarnos de que se va a poder seguir avanzando el trabajo con total normalidad sin comprometer aspectos importantes de este, como los requisitos del cliente o el diseño UI/UX

A partir de estos aprendizajes, proponemos mejorar la estimación de tiempos, reforzar la documentación y realizar revisiones técnicas más detalladas. Con estas mejoras, esperamos trabajar de manera más eficiente y equilibrada, asegurando que todos en el equipo se sientan apoyados y comprometidos con los objetivos del proyecto.