Reporte del tercer sprint

Tabla de Contenido

1. Introducción
2. Cronograma del Hito 3
3. Información de los ítems realizados
   1. Módulo de Moderador
   2. Módulo de Información de Usuario
   3. Módulo de Estadísticas
   4. Módulo de Eventos
   5. Documento de Especificación de Requisitos
   6. Documento de Especificación de UI
   7. Documento de Pruebas de Software
   8. Acta de cierre del proyecto
4. Resumen de la reunión retrospectiva
   1. Información de la reunión
   2. Preguntas realizadas en la reunión retrospectiva

Historial de Cambios

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Autor(es) | Descripción | Fecha |
| 1,0 | 1. Cueto Salazar, Sebastian Antonio 2. Calderon Flores, Ricardo Aldair 3. Bellido Medina, Kelly Milene 4. Castillo Layme, Sebastian Fernando 5. Choy Rios, Mateo Alejandro 6. Bartolo Húngaro, Jhonathan Alfredo 7. Mattos Hilario, Yayir Flavio 8. Lorenzo Ramos, Daniel David | 1. Introducción 2. Cronograma del Hito 3 3. Información de los ítems realizados 4. Resumen de la reunión retrospectiva | 16/06/2024 |

# Introducción

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | | |
| Sistema de alertas en contra del tráfico ilegal de fauna silvestre y doméstica en el Perú - UYWA | | |
| **Objetivo del Documento** | | |
| Este documento tiene como objetivo ser un reporte de las actividades del Hito 3 del proyecto UYWA, de acuerdo con el cronograma planteado | | |
| **Inicio** | **Fin** | **Nro de Hito** |
| 16/06/2024 | 18/06/2024 | 3 |

1. **Cronograma del Hito 3**

A continuación, se adjunta el cronograma del Hito 3 del proyecto UYWA.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Item** | **Nomenclatura** | **Apellido/Nomenclatura del Rol** | **Inicio** | **Fin** |
| **Modular Moderador** | *Módulo de Moderador* | - | **Calderon/DF, Lorenzo/DB, Castillo/ADB** | 27/05/2024 | 08/06/2024 |
| **Modular información de Usuario** | *Módulo de Información de Usuario* | - | **Cueto/JP, Castillo/ADB, Bartolo/AF** | 27/05/2024 | 08/06/2024 |
| **Modular Estadísticas** | *Módulo de Estadísticas* | - | **Lorenzo/DB, Calderon/DF, Bellido/DF, Choy/tester** | 29/05/2024 | 08/06/2024 |
| **Modular Eventos** | *Módulo de Eventos* | - | **Mattos/QA, Cueto/JP, Bellido/DF** | 29/05/2024 | 08/06/2024 |
| **Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software** | *Documento de Especificación de Requisitos* | UW-DER.DOCX | **Cueto/JP, Bartolo/AF, Lorenzo/AS** | 25/05/2024 | 01/06/2024 |
| **Verificar y finalizar documento de Especificación de UI** | *Documento de Especificación de UI* | UW-DEUI.PDF | **Cueto/JP, Bellido/UX** | 25/05/2024 | 02/06/2024 |
| **Realizar Pruebas finales del Software** | *Documento de Pruebas del Software* | UW-DPS.DOCX | **Cueto/JP, Choy/Tester, Mattos/QA, Bartolo/AP** | 09/06/2024 | 15/06/2024 |
| **Realizar Sprint Retrospective** | *Reporte del Tercer Sprint* | UW-RTS.DOCX | **Cueto/JP** | 16/06/2024 | 18/06/2024 |
| **Elaborar del acta de cierre del proyecto** | *Acta de cierre del proyecto* | UW-ACP.DOCX | **Cueto/JP** | 17/06/2024 | 20/06/2024 |

# Información de los ítems realizados

* 1. Módulo de Moderador

-Fecha de Finalización: 08/06/2024

-Persona Responsable: Calderon, Lorenzo, Castillo

* 1. Módulo de Información de Usuario

-Fecha de Finalización: 08/06/2024

-Persona Responsable: Cueto, Castillo, Bartolo

* 1. Módulo de Estadísticas

-Fecha de Finalización: 08/06/2024

-Persona Responsable: Lorenzo, Calderon, Bellido, Choy

* 1. Módulo de Eventos

-Fecha de Finalización: 08/06/2024

-Persona Responsable: Mattos, Cueto, Bellido

* 1. Documento de Especificación de Requisitos

-Fecha de Finalización: 01/06/2024

-Persona Responsable: Cueto, Bartolo, Lorenzo

* 1. Documento de Especificación de UI

-Fecha de Finalización: 02/06/2024

-Persona Responsable: Cueto, Bellido

* 1. Documento de Pruebas de Software

-Fecha de Finalización: 15/06/2024

-Persona Responsable: Cueto, Choy, Mattos, Bartolo

* 1. Acta de Cierre del Proyecto

-Fecha de Finalización: 20/06/2024

-Persona Responsable: Cueto

# Resumen de la reunión Retrospectiva

En la reunión retrospectiva del sprint se realizó una comparación entre lo planteado en el cronograma y los ítems cumplidos a la fecha con el objetivo de conocer el avance del equipo durante esta fase. Asimismo, se realizó una serie de preguntas para conocer las opiniones de los miembros del equipo sobre su desarrollo en este sprint.

# Información de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar** | Reunión Discord |
| **Fecha** | 18/06/2024 |
| **Número de Sprint** | 3 |
| **Personas Asistentes a la reunión** | 1. Cueto Salazar, Sebastian Antonio 2. Calderon Flores, Ricardo Aldair 3. Bellido Medina, Kelly Milene 4. Castillo Layme, Sebastian Fernando 5. Choy Rios, Mateo Alejandro 6. Bartolo Húngaro, Jhonathan Alfredo 7. Mattos Hilario, Yayir Flavio 8. Lorenzo Ramos, Daniel David |

1. Preguntas Realizadas en la Reunión Retrospectiva

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué aciertos hubo durante el tercer sprint? | ¿Qué desaciertos hubo durante el sprint? | ¿Qué propuestas de mejora plantearías? |
| * El equipo de desarrollo se pudo adaptar a situaciones inesperadas que surgieron durante la realización del proyecto * Hubo buena comunicación durante la reunión, lo que nos permitió acabar la reunión de manera rápida y concisa para seguir trabajando en el proyecto * Nos aseguramos de revisar que la aplicación cumpliera con todos los requisitos prioritarios que nos pidió el cliente, como la creación de reportes de animales y la aprobación de los moderadores de dichos reportes | * Algunos ítems y actividades del hito 3 no se acabaron en el tiempo que se había propuesto en el cronograma, por lo que nos atrasamos en algunas cosas del programa, sobre todo en el testing del software * Algunos miembros del equipo se encontraron con una carga de trabajo significativamente mayor que otros, lo que llevó a estrés y disminución de la moral en algunas partes del equipo. | * No sobrecargar de trabajo a solo algunas personas y tratar de dividir las tareas de una manera más equitativa, siempre y cuando el jefe de proyecto sea un guía para los demás. * Asegurarse de que todos los procesos, decisiones y cambios estén bien documentados, facilitando la transferencia de conocimientos y mejorando la referencia futura. * Monitorear y ajustar la distribución de tareas para asegurar que todos los miembros del equipo tengan una carga de trabajo razonable y equilibrada, evitando el estrés y mejorando la moral del equipo. |

Conclusión:

El tercer sprint ha sido una experiencia enriquecedora para todo el equipo. Hemos logrado cumplir varios de nuestros objetivos y, a la vez, hemos aprendido importantes lecciones que

nos ayudarán a mejorar en el futuro. La colaboración y la comunicación efectiva fueron puntos fuertes que nos permitieron avanzar en el desarrollo del proyecto.

Sin embargo, durante este las fechas del hito 3 no pudimos acabar a tiempo algunas actividades e ítems del proyecto, aunque esto no afecto en gran medida al proyecto porque las actividades que faltaban estaban relacionadas con el testing de diferentes elementos del back y front del software. Esto refiriéndose a un testing formal, porque antes de realizar esto ya funcionaba el programa sin ningún inconveniente

A partir de estos aprendizajes, proponemos mejorar la estimación de tiempos, reforzar la documentación y realizar revisiones técnicas más detalladas. Con estas mejoras, esperamos trabajar de manera más eficiente y equilibrada, asegurando que todos en el equipo se sientan apoyados y comprometidos con los objetivos del proyecto.